## 项目周报：AIops 校园网络分析平台 开发

汇报周期：2026年5月5日 - 2026年5月10日

汇报人：代雨童

一、 本周工作总结

本周从零开始独立完成了 AIops 校园网络分析平台（Campus Network Analyzer）的全栈开发。该平台基于 LangGraph + FastAPI + React 技术栈，允许用户通过自然语言查询 ClickHouse 中的校园网络数据，由大模型自动生成数据分析 Python 脚本、执行代码并渲染可视化图表。本周完成了后端 Agent Pipeline 的设计与实现、前端交互界面的开发、可视化管线的多次重构迭代，以及日志系统、测试体系的完善，项目已具备端到端可运行能力。

二、 核心工作与产出

1. 项目从零搭建：完成全栈脚手架与基础设施

完成项目初始化与整体架构设计，包括：Python FastAPI WebSocket 服务端、React/Vite 前端脚手架（含 Tailwind CSS、shadcn/ui 组件库接入）、ClickHouse 查询层（含 SQL 安全守卫）、SQLite 会话与消息持久化存储、以及 Pydantic Schema 体系定义。项目采用 LangGraph 构建 Agent 工作流，通过 WebSocket 实现前后端实时通信。

2. LangGraph Agent Pipeline 设计与多轮重构

核心 Pipeline 经历了两轮重大架构演进：初版实现 Planner → SQL Engineer → Visualizer 三节点流程；第二版引入 Clarifier（意图澄清）、Summarizer（分析报告生成）节点，并设计 VizBlueprint 可视化蓝图机制；最终版将可视化管线重构为脚本化方案（Script-Based Viz Pipeline）：

· Planner：解析用户意图，输出 AnalysisPlan（分析计划），不再承担可视化蓝图职责；

· SQL Engineer：生成包含数据查询与 matplotlib/seaborn 可视化的完整 Python 脚本，替代原 SQL Tasks 方案；

· Code Reviewer：对生成脚本进行安全性与性能审查，拦截危险操作；

· Script Runner：在受控子进程中执行 Python 脚本，输出 PNG 图表与 data_summary.json；

· Summarizer：读取图表数量与数据摘要，生成结构化自然语言分析报告，通过 WebSocket 推送前端。

重构过程中同步修复了多个关键问题：ClickHouse execute() 返回 DataFrame 的正确处理模式、LLM 调用期间 WebSocket 心跳保活（防止长查询超时断连）、子进程树的完整清理机制。

3. 前端 UI 全面重设计

引入 shadcn/ui 组件库（Button、Input、ScrollArea、Tooltip），对全部前端组件进行视觉重构：App Header 改为图标按钮+Tooltip 交互，ChatPanel 采用精细化气泡与卡片结果布局，SessionSidebar 加入时间戳展示，InputBar 与 ProgressBar 统一使用 shadcn 风格。同时实现暗色科技主题（Tech Dark Theme）：新增 CSS 变量体系、ECharts Tech Theme 注册与自动应用、useTheme Hook（localStorage 持久化），以及月亮图标主题切换按钮。前端支持新的 image render type，移除 ECharts 直接渲染与 PlanCard 组件，改为展示后端生成的 PNG 图表。

4. 日志系统建设

为项目全链路引入结构化日志体系：实现 JsonFormatter 与 setup_logging() 统一入口，在 planner、sql_engineer、clickhouse、parallel executor、pipeline、chat API 等各层添加日志覆盖，修复文件 Handler 重复注册与日志目录创建问题，应用启动时自动初始化日志系统。同时为 script_runner 添加脚本内容与输出目录的 debug 日志，便于生产环境诊断。

5. 测试体系完善与重构清理

随架构演进同步维护测试体系：移除因脚本化重构而废弃的 test_sql_safety、VizBlueprint/SubTask 相关测试，删除 visualizer 与 parallel executor 模块及对应测试，加强 test_schemas 断言覆盖。新增 script_runner 错误场景测试（验证 stderr 内容捕获）、PipelineState 字段完整性测试。同时补充 axp 应用名称映射表到 Schema，修正 sql_engineer prompt 中 appid JOIN axp 的约束要求。

三、 下周工作计划

· 端到端联调验证：本地启动完整服务（ClickHouse + FastAPI + React），测试自然语言查询→脚本生成→图表渲染的完整链路，覆盖典型查询场景与异常边界；

· AXP 数据接入优化：完善 axp 应用名称映射的 JOIN 逻辑，确保 sql_engineer 生成的脚本能正确关联 appid 与应用名，提升查询结果可读性；

· Script Runner 健壮性提升：为脚本执行增加超时控制、资源用量限制，以及更完善的错误信息透传机制，保障生产环境稳定性；

· 部署脚本完善：基于已有一键启动脚本设计，完成 dev/prod 双模式部署方案，撰写项目 README 中的部署与使用文档。